| RdA n. 104 | /ZF del 27/12/2017 |
| --- | --- |

All’ Ufficio Ragioneria

e, p.c.   	al Servizio Controllo di Gestione

all’Ufficio Provveditorato

| OGGETTO: | Quartiere Fieristico di Gorizia. Liquidazione importo per intervento di riparazione urgente della condotta idrica posta sotto traccia nei locali dei servzii igienici del pad. "A". |
| --- | --- |

esercizio finanziario anno 2017

| Prenotazione spesa n. | 126 |
| --- | --- |

MC/provv.

| CIG: | ZE7216E4C2 |
| --- | --- |

Il Direttore

Visto gli art. 65 e ss. del DPR 2.11.2005, n. 254;

Visto l’art. 9 dello Statuto dell’Azienda Speciale Zona Franca che individua le competenze del Direttore,

Considerato che il responsabile del budget direzionale è il direttore quale Dirigente dell’Azienda Speciale Zona Franca;

Preso atto che in data 16 novembre è stata notata la presenza di una grossa quantità d’acqua nel locale dei servizi igienici dello scantinato del pad. “A”,

Preso atto che dopo un primo intervento per verificare le cause della fuoriuscita dell’acqua si è ritenuto urgente far intervenire la ditta Idrotermoelettrica di Gazziola Ezio, che ha il contratto di manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento della sede camerale e che risulta specializzata per far fronte a questo tipo di intervento;

vista la mail dd. 16.11.2017 per la richiesta urgente di intervento al fine di limitare i danni riscontrati dalla rottura dell’impianto idrico;

Preso atto che i lavori sono iniziati il 16 novembre 2017 e sono stati regolarmente ultimati il 11 dicembre, come da brogliaccio conclusivo;

Considerato che dalla contabilità tenuta dall’Ufficio provevditorato risulta un costo complessivo di € 3.410,00 + IVA, ed ha riguardato la rottura di n. 7 metri di pavimento in piastrelle fino al raggiungimento della condotta idrica, stacco della linee e saldatura di tubo nuovo, chiusura della traccia , ritombamento e riposizionamento delle piastrelle in dotazione alla committente;

Accertato che non vi sono ulteriori perdite d’acqua e che il lavoro è stato eseguito a regola d’arte;

valutato che sussiste la disponibilità economica di risorse (pari €  760.000,00) necessaria a sostenere la spesa in oggetto;

| dispone |
| --- |
| l’utilizzo delle somme previste sul suddetto budget relativamente a: Liquidazione alla Idrotermoelettrica di Gazziola Ezio e Roberto, dei lavori di ricerca e riparazione della perdita d’acqua riscontrata nei locali servizii igienici del pad. “A” per l’importo complessivo di € 3.410,00 + IVA; |
| Destinazione: |  |
| Importo Attuale : € | 4.160,20 |
| Conto: | 01.440003.A004.0000.0000 |
| Centro di costo: | A004 - Attività delegate cciaa finanziamenti alle imprese |
| Prodotto: |  |

Gorizia,

Il Responsabile del Servizio				Il Direttore

Geom. Massimo Cicigoi			     dr. Pierluigi Medeot

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  07/03/2005 e ss.mm.ii)